| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | T01 |
| Rol | Equipo de Desarrollo |
| Funcionalidad | Configuración del entorno de desarrollo (Flask, MySQL, Conectores, dependencias). |
| Beneficio | Establecer un ambiente técnico estable para iniciar el desarrollo del código. |
| Estimación (Puntos) | 2 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Infraestructura |
| Criterios de Aceptación | 1. El entorno virtual (venv) está activo. 2. El servidor Flask se inicia sin errores de conexión a la BD (pruebas de conectividad básicas). |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | T02 |
| Rol | Equipo de Desarrollo |
| Funcionalidad | Creación y validación de todas las tablas con Claves Foráneas (FK) y las relaciones del Modelo E-R. |
| Beneficio | Asegurar una estructura de base de datos segura y normalizada que cumpla con los requisitos del Modelo E-R. |
| Estimación (Puntos) | 3 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Infraestructura |
| Criterios de Aceptación | 1. El script SQL crea todas las tablas (incluyendo PRESTAMOS, USUARIOS) con las FKs activas. 2. La columna ejemplares_disponibles es de tipo numérico. |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | HU-CAT01 |
| Rol | Equipo de Desarrollo |
| Funcionalidad | API y Vista para cargar listas de apoyo (Autores, Editoriales y Categorías) en el formulario de Catalogación. |
| Beneficio | Permitir la selección estandarizada de metadatos al registrar un nuevo material y optimizar la consulta mediante caching (T07). |
| Estimación (Puntos) | 3 |
| Prioridad | Media |
| Módulo | Catalogación |
| Criterios de Aceptación | 1. La API /api/listas_catalogacion devuelve los tres catálogos. 2. El sistema de caching (T07) está activo, sirviendo los datos desde la memoria temporal. 3. La interfaz permite la selección múltiple de categorías (N:M). |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | HU-CAT02 |
| Rol | Equipo de Desarrollo |
| Funcionalidad | Lógica de back-end para registrar un nuevo material (CREATE) con stock inicial y la relación N:M. |
| Beneficio | Crear y persistir registros bibliográficos en el inventario de la DGAC. |
| Estimación (Puntos) | 5 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Catalogación |
| Criterios de Aceptación | 1. La transacción SQL inserta una fila en MATERIALES y MATERIALES_CATEGORIAS. 2. El campo ejemplares_disponibles es igual al ejemplares_totales al momento de la inserción. 3. La operación es segura (@role_required('Bibliotecario')). |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | HU-CAT03 |
| Rol | Equipo de Desarrollo |
| Funcionalidad | API y tabla de Listado de materiales (READ) con datos de Autor, Editorial, stock y botones de acción. |
| Beneficio | Proporcionar una visión general del inventario para la gestión y para iniciar los flujos de edición o eliminación. |
| Estimación (Puntos) | 5 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Catalogación |
| Criterios de Aceptación | 1. La consulta SQL utiliza JOINs para devolver el nombre completo de Autor/Editorial. 2. La tabla muestra ejemplares_disponibles y ejemplares_totales en la interfaz. 3. Cada fila debe mostrar botones activos (Editar y Eliminar) que llaman a las funciones de front-end. |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | T03 |
| Rol | Bibliotecario |
| Funcionalidad | Módulo para Administrar (Crear, Listar, Eliminar) registros en las tablas auxiliares (AUTOR, EDITORIAL, CATEGORIAS). |
| Beneficio | Mantener la higiene de datos y la correcta normalización del catálogo. |
| Estimación (Puntos) | 8 |
| Prioridad | Media |
| Módulo | Catalogación / Administración |
| Criterios de Aceptación | 1. Las operaciones CREATE/DELETE deben funcionar para las tres tablas. 2. La operación de DELETE debe ser bloqueada (HTTP 400) si el registro tiene materiales asociados (Validación de FK). 3. Todas las rutas están protegidas (@role_required('Bibliotecario')). |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | T06 |
| Rol | Equipo de Desarrollo |
| Funcionalidad | Configuración inicial de la tabla USUARIOS con roles y hashing de contraseñas. |
| Beneficio | Establecer la base de seguridad del sistema y tener cuentas de prueba funcionales para iniciar la autenticación. |
| Estimación (Puntos) | 5 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Administración |
| Criterios de Aceptación | 1. La tabla USUARIOS incluye las columnas rol y password_hash. 2. Se inserta al menos una cuenta de Admin con la contraseña hasheada. 3. El sistema de autenticación (login_user) es capaz de validar la contraseña hasheada y crear una sesión. |