| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | T-PRE01 |
| Rol | Product Owner (PO) |
| Funcionalidad | Elaboración del Product Backlog completo (con todas las tareas y HU identificadas). |
| Beneficio | Asegurar una visión completa del alcance del proyecto y establecer una base priorizada para la planificación de los Sprints. |
| Estimación (Puntos) | 8 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Gestión |
| Criterios de Aceptación | 1. El Product Backlog debe estar finalizado y ser la única fuente de trabajo para el equipo. 2. Todas las Historias de Usuario deben tener una estimación de esfuerzo (puntos o tiempo). 3. El Backlog debe estar aprobado por el Product Owner. |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | T-PRE02 |
| Rol | Equipo de Desarrollo |
| Funcionalidad | Diseño y validación del Modelo Entidad-Relación (E-R) del sistema. |
| Beneficio | Establecer una arquitectura lógica robusta y normalizada que garantice la integridad de los datos transaccionales y de catálogo. |
| Estimación (Puntos) | 5 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Infraestructura / Diseño |
| Criterios de Aceptación | 1. El Diagrama E-R debe ser validado por el equipo. 2. El modelo debe incluir las entidades clave (MATERIALES, PRESTAMOS, USUARIOS) con todas las Claves Foráneas (FK) definidas. 3. El diseño debe soportar la relación Muchos a Muchos (N:M) para las Categorías. |

| ## Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| Campo | Definición |
| ID de Historia | T-PRE03 |
| Rol | Scrum Master |
| Funcionalidad | Redacción de las Historias de Usuario (HU) y sus Criterios de Aceptación definitivos. |
| Beneficio | Asegurar que la definición de lo que significa "Terminado" (Definition of Done) sea clara para el Equipo de Desarrollo, minimizando ambigüedades. |
| Estimación (Puntos) | 5 |
| Prioridad | Alta |
| Módulo | Gestión |
| Criterios de Aceptación | 1. El 100% de las funcionalidades del Product Backlog tienen una Historia de Usuario asociada. 2. Cada Historia de Usuario debe incluir al menos tres criterios de aceptación medibles. 3. Los criterios deben ser lo suficientemente claros para que el Equipo de Desarrollo pueda validar la calidad sin requerir instrucciones adicionales. |